# Propuesta Comercial: Desarrollo de Landing Page para Criss y Asociadas Abogadas

## 1. Objetivo del Proyecto

Desarrollo de una Landing Page para el estudio jurídico “Criss y Asociadas Abogadas”, dirigida a captar potenciales clientes interesados en los servicios legales ofrecidos. El diseño estará centrado en transmitir profesionalismo, confianza y accesibilidad. La página incluirá un formulario de contacto y un enlace directo a WhatsApp para facilitar la comunicación con los usuarios.

## 2. Descripción de los Servicios

### Diseño y Desarrollo de la Página Web:

- Diseño Personalizado: Se tomará como base la maqueta proporcionada, con hasta 3 reuniones para ajustes y cambios con el cliente.

- Estructura: La página contará con:

  - Formulario de contacto: Para que los usuarios puedan solicitar información o agendar consultas.

  - Integración con WhatsApp: Enlace directo para que los usuarios se comuniquen de manera ágil con el estudio.

  - SEO básico: Optimización inicial para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda (palabras clave relacionadas con los servicios jurídicos).

  - Textos e imágenes: Los textos deben ser proporcionados por el cliente (en reemplazo de los genéricos de la maqueta). Se recomienda que estos textos reflejen las características y especialidades del estudio. Es fundamental que el cliente entregue tanto los textos definitivos como las imágenes necesarias para completar el desarrollo.

  - Responsividad: El diseño será adaptado a dispositivos móviles y tabletas.

Precio de desarrollo web:
$250,000 CLP

### Registro de Dominio:

- Dominio .cl: Se asistirá al cliente en la selección y registro del dominio directamente en NIC.cl, con un costo anual de $9,990 CLP.

### Hosting:

- Plan Básico de Hosting: Hosting compartido en BlueHosting.cl. El plan básico anual incluye:

  - Espacio adecuado para tráfico bajo-medio (hasta 1,000 visitas mensuales).

  - Certificado SSL (seguridad básica).

  - 10 Cuentas de Correo Electrónico Personalizadas: Se incluirá la configuración de hasta 10 cuentas de correo electrónico personalizadas con el dominio elegido (ej. contacto@criss.cl, info@criss.cl, etc.).

  - Cuentas de correo adicionales pueden ser adquiridas si es necesario.

Precio Hosting Anual:
$38,900 CLP + IVA (renovación anual)

## 3. Soporte y Mantenimiento

Para asegurarnos de que tu página web funcione correctamente después de su entrega, se ofreen opciones de soporte y mantenimiento. A continuación, se detalla lo que incluye cada opción para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

### 1. Soporte Básico (Incluido)

Este soporte está incluido en el precio de desarrollo de la página web durante el primer mes después de la entrega final. Incluye: - Corrección de errores técnicos: Si se presentan problemas o fallos en la web (errores en el código, caídas de la página, etc.), se corregirán sin costo adicional dentro del primer mes. - Pequeñas modificaciones: Incluye hasta 1 hora de trabajo para hacer ajustes menores o cambios pequeños en el diseño o contenido de la página. Esto puede incluir correcciones de texto, ajustes en imágenes o cambios de estilo mínimos.

### 2. Mantenimiento Mensual Opcional

Si deseas un nivel más continuo de soporte y actualizaciones regulares, se ofrece un plan de mantenimiento mensual con los siguientes beneficios: - Costo: $30,000 CLP / mes - Actualizaciones de seguridad: Aplicación de actualizaciones regulares para mantener tu sitio web seguro y funcional. - Ajustes de diseño: Pequeños cambios de diseño o mejoras según tus necesidades o cambios en tu empresa. - Soporte técnico continuo: Resolución de problemas o dudas que puedan surgir durante el mes.

Este plan es ideal si deseas mantener tu página siempre actualizada y asegurarte de que esté funcionando sin interrupciones.

### 3. Soporte por Evento (Incluido)

Además de las opciones anteriores, también se ofrece un Soporte por Evento, que está incluido de manera puntual en el proyecto, en caso de que surjan situaciones extraordinarias que requieran atención urgente o modificaciones no previstas: - Por evento: Este soporte es para casos específicos, como una actualización urgente, un problema técnico no relacionado con el uso habitual de la página, o una funcionalidad que deba ser ajustada fuera del alcance normal. - Costo: A convenir según la magnitud del evento, generalmente cotizado por hora de trabajo ($40.000/h).

Este tipo de soporte está pensado para situaciones fuera de lo común y no implica un servicio constante, pero te da la tranquilidad de que estarás cubierto en caso de que algo imprevisto ocurra.

### Cómo elegir el plan adecuado

- Si necesitas soporte puntual y correcciones menores, el Soporte Básico será suficiente durante el primer mes.

- Si buscas tranquilidad a largo plazo con actualizaciones regulares y atención continua, el Mantenimiento Mensual Opcional es la opción ideal.

- Si tu sitio requiere cambios o soporte por eventos especiales, podemos ofrecer el Soporte por Evento según lo necesites.

Con estas opciones, puedes elegir el nivel de soporte que mejor se adapte a tus necesidades a medida que tu sitio web crece y evoluciona.

## 4. Plazos de Entrega:

- Tiempo estimado de entrega: 1 semana después de la aprobación de la propuesta.

- Fases del proyecto:

  - Fase 1 (Diseño y Aprobación): Presentación del diseño final y primeras reuniones de feedback (3 reuniones incluidas).

  - Fase 2 (Desarrollo y Ajustes): Implementación del diseño en la web, integración del dominio y hosting.

  - Fase 3 (Revisión y Entrega): Revisión final con el cliente y entrega del proyecto.

IMPORTANTE: Para la entrega del proyecto final, el cliente deberá proporcionar los textos definitivos y las imágenes necesarias para completar el desarrollo de la página. Sin estos elementos, no será posible completar la página según los plazos acordados.

## 5. Resumen de Costos:

| Servicio | Precio (CLP) |
| --- | --- |
| Desarrollo Web (Landing Page) | $250,000 |
| Registro de Dominio (.cl) | $9,990 |
| Hosting Anual | $38,900 + IVA |
| Soporte Básico (1 mes) | Incluido |
| Mantenimiento Mensual (opcional) | $30,000/mes |

Total Inicial (sin IVA): $298,890 CLP
Total Anual (incluyendo hosting y dominio): $298,890 CLP + IVA

## 6. Condiciones de Pago:

- Primer pago: 50% al inicio del proyecto para comenzar el desarrollo.

- Segundo pago: 50% al momento de la entrega final de la página web.

## 7. Próximos pasos:

- Confirmación: Aprobación de la propuesta por parte del cliente.

- Selección de Dominio: Elección y registro del dominio.

- Firma de contrato: Formalización de los términos del proyecto.

- Inicia el desarrollo: Comienzo de la fase de diseño y desarrollo.

## 8. Notas adicionales:

- Los costos mencionados son exclusivos de los servicios detallados en esta propuesta. Cualquier solicitud adicional o cambios importantes fuera del alcance inicial se cotizarán por separado.

- La renovación del dominio y hosting será anual, con los costos correspondientes a la fecha de renovación.